# 每周项目沟通会纪要

会议时间：2018/9/17 9:30—10:30

会议地点：环球会议室

参会人员：冯思、曾自强、袁斯亮、宋小川、杨正平、范伟强、王敏。

主持人：冯思

缺席人员及原因：无

会议纪要：

一、本周研发部重点工作安排

1.准备APP上线的事情（上线前解决价格显示体验问题）

2.环球名车项目人员招聘（前期9人）可以内推。

3.企业后台完成功能。（杨正平）

1. 本周工作安排

**产品组：**

1.对APP进行企业功能升级，结合后台管理系统。

2.环球出行UI定版。沈阳做，22日完成

3.按照原型出一套环球名车的UI。妹子做22日完成。

4.对现有的环球出行后台进行功能优化。

APP组：

1.APP发布新版本（解决滑动金额问题）。9.22发版本

2.准备制作企业后台的功能在APP体验（叫车规则）9.28

3.配合接口测试导航金额问题。如果有提升就在下次版本发布。

接口组：

1.配合APP和后台制作企业版用车规则接口。陈阳和王坡分场景做。9.22

2.利用高德纠偏修改代码，在线上测试服继续测试，直到达到效果。

后台组：

1.行程轨迹回放功能线上测试（延后）。

2.完成企业账号后台系统（优先）。

3.专车、预约、加入积分功能（优先）。

4.完成发票功能制作。

**测试运维：**

1.完成cheklist的所有密码修改并重新分类排版，太乱了。

2.完成OSS的文件夹创建。

3.虚拟号码申请。

3.开始进行新的svn项目迁移和发布脚本配置。

4.运维清洁检查。

5.测试每日提交BUGlist表格（readmin）。(svn的日志容易暂满磁盘空间)

6.每周工作汇总上传到SVN。

四、研发规范

五、其它事情

预约能否改成叫车叫5辆以上的限制，或者后台制作一个派单的功能

每次发版本之前先让部分司机用预发布APP用新版本测试（测试一周）。