# 每周项目沟通会纪要

会议时间：2018/9/3 9:30—10:30

会议地点：环球会议室

参会人员：冯思、曾自强、袁斯亮、宋小川、杨正平、范伟强、王敏。

主持人：冯思

缺席人员及原因：无

会议纪要：

一、本周研发部工作安排

1.修改BUG位置，特别是司机端的BUG。优先解决几个核心功能，导航，实时金额、黑屏接单

2.APP和wap企业账号功能。

3.继续优化wap专车版本功能同步APP。

4.新UI完整版本。

1. 研发部本周比较重要的问题
2. 小程序（严重落后）
3. 欧拉会议（周2早上9点30召开）
4. 企业账号功能
5. 各组工作安排

产品组：

1. 制作企业账号后台功能。
2. 新UI制作完整版本。本周
3. 第三方后台功能功能。9.12
4. 小程序修复BUG。
5. 制作wap相关的UI界面，制作专车预约功能页面。9月8日完成。

APP组：

1.开始对接企业账号接口，9月10日之前搞完。

2.修改APP司机端和乘客端的BUG。

接口组：

1. 修改APP接口相关的BUG，实时计费，上传点不准确等问题
2. 企业账号接口9月10日和APP全部对接完成。
3. 研究虚拟电话号码，编写接口。

后台组：

1.制作行程轨迹回放功能,争取本周完成。

2.制作wap企业账号功能。

3.修复wap相关BUG，同步APP，增加导航、实时金额、开发票等功能。

测试运维：

1.保证测试、正式服务器的稳定性。不要在现有的项目进行调试。

2.测试日常维护钉钉反馈问题，每周表格。

3.本周完成一键发布功能测试，本月发版本投入使用。

4.清洁检查。

四、研发规范

无

五、其它事情

无